项目章程

* **项目名称**

“21”

* **项目经理**

乔晓悦

* **项目背景**

某市拥有大学、职技等学校在校生至少十万，上班族至少三十万。学生存在培养良好习惯和高效学习的需求，而上班族也缺少工作总结、健康习惯养成的渠道。如今人们生活节奏快，零碎时间没有得到充分的利用，一些看起来微小但是非常重要的习惯没有培养，可以通过构建每日打卡、每日总结、番茄钟集中注意力这些方式，实现培养习惯的有益局面。

* **项目目标**

构建一款让每个人都能够拥有属于自己的独特习惯库的APP，在21 天里帮助大家培养习惯和约束自己，让值得珍视的自律生活方式被重新拾起。帮助用户用21天遇见更好的自己。

* **项目范围**
  + 用户：今日习惯、习惯浏览及添加、个人中心；
  + 公共功能：习惯库、番茄钟、习惯设置、习惯提醒、时间设置；
  + 管理员功能：习惯审核、习惯管理、用户管理、习惯安排、番茄钟数据统计；
* **进度**
  + 2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．5月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．6月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的各层人群进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**